## PHẦN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 1. Phân hệ người dùng & Phân quyền:

Hệ thống gồm 3 nhóm vai trò chính với các đặc quyền độc lập:

- Khách hàng:

  - Đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn.

  - Tải biểu mẫu chuẩn (PDF template) từ hệ thống.

  - Ký thủ công, scan/chụp ảnh và tải lên hồ sơ thẩm định.

  - Theo dõi tiến độ hồ sơ theo thời gian thực (Trạng thái: Khởi tạo, Đang thẩm định, Chờ Admin duyệt, Hoàn tất, Từ chối).

- Nhân viên phòng:

  - Danh sách tiếp nhận hồ sơ theo chuyên môn/phòng ban phụ trách.

  - Trình xem trực tiếp chi tiết hồ sơ & tệp đính kèm (PDF/Ảnh).

  - Thực hiện phê duyệt (Approve) hoặc từ chối (Reject - bắt buộc ghi chú lý do).

- Quản trị viên tối cao (Super Admin):

  - Cấu hình cố định loại hồ sơ để phân phối cho các phòng

  - Toàn quyền can thiệp vào quy trình.

### 2. Quy trình vận hành

- Khởi tạo: Khách hàng tải mẫu  Điền thông tin & ký thủ công  Scan/Upload lên hệ thống  Trạng thái chuyển thành IN_REVIEW.

- Thẩm định tại các phòng ban:

  - Hệ thống tự động phân luồng (Dynamic Routing) theo từng loại hồ sơ (cần 2 hoặc 3 phòng ban duyệt song song).

  - Cơ chế duyệt song song độc lập:

    - Nếu 1 phòng ban Từ chối: Hồ sơ ngay lập tức chuyển trạng thái REJECTED (kèm phản hồi lý do để khách sửa).

    - Nếu tất cả phòng ban được chỉ định Phê duyệt: Tự động kích hoạt chuyển trạng thái sang WAITING_ADMIN.

- Phê duyệt cấp Quản trị (Super Admin Review):

  - Admin kiểm tra tổng thể hồ sơ đã đủ chữ ký/xác nhận từ các phòng ban chức năng.

  - Lựa chọn: Thông qua (APPROVED) hoặc Từ chối (REJECTED - ghi chú lý do).

- Trả kết quả:

  - Cập nhật trạng thái COMPLETED.

  - Mở quyền tải file văn bản chính thức với ghi chú “đã xác nhận”

### 3. Cơ chế Quản trị & Can thiệp đặc biệt

- Can thiệp trực tiếp:

  - Force Approve: Phê duyệt nhanh, bỏ qua các bước xét duyệt còn lại trong trường hợp khẩn cấp.

  - Force Reject: Hủy/Dừng xử lý hồ sơ lập tức ở bất kỳ giai đoạn nào.

- Ràng buộc kiểm soát & An toàn dữ liệu:

  - Bắt buộc nhập Admin Note lý do can thiệp.

## PHẦN 2: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án được triển khai trong 7-8 ngày làm việc, chia thành 3 giai đoạn:

[Ngày 1-2: Phân tích & UI/UX]

└──> [Ngày 3-5: Phát triển Core & Luồng]

└──> [Ngày 6: Tích hợp hệ thống]

└──> [Ngày 7 -8: Kiểm thử & Bàn giao]

Giai đoạn 1: Phân tích chi tiết & Thiết kế UI/UX (Ngày 1 – Ngày 2)

- Khảo sát chi tiết cấu trúc biểu mẫu hồ sơ thực tế tại Pico Plaza.

- Xây dựng Database Schema, kiến trúc API và ma trận phân quyền RBAC.

- Thiết kế Wireframe & Prototype Figma: Giao diện Khách hàng, Cổng Thẩm định Phòng ban, Portal Quản trị Admin.

### Giai đoạn 2: Phát triển Cốt lõi & Luồng phê duyệt động (Ngày 3 – Ngày 5)

- Xây dựng module xác thực (Auth), upload/xử lý file đính kèm an toàn.

- Phát triển Engine xử lý luồng duyệt song song đa phòng ban (IN_REVIEW  WAITING_ADMIN  COMPLETED).

- Xây dựng tính năng Admin Override (Force Approve/Reject).

### Giai đoạn 3: Triển khai Hạ tầng, Đào tạo & Bàn giao (Ngày 8 -10)

- Triển khai hệ thống lên máy chủ chính thức (Production Server/Cloud).

- Hướng dẫn bằng file tài liệu.

- Tích hợp vào trang web picoplaza hiện tại.